Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

Cloud Computing, DevOps y DevOps Culture (Computación en la Nube y Cultura DevOps)

Actividad: Planificación de un DevOps Dojo

DevOps Dojo orientado a la escalabilidad: de 10 servidores fijos a Kubernetes con autoescalado para una aplicación Laravel con MongoDB

Alumno: Miguel Ángel Guzmán Pérez

Profesor: Alberto López Cardoza

Fecha de entrega: 2 de noviembre de 2026

Índice

1. Introducción	1

1.1. Contexto de la organización y reto del Dojo	1

2. Ejercicio 1. Objetivos del DevOps Dojo	2

3. Ejercicio 1. Beneficios esperados	3

4. Ejercicio 2. Alcance del DevOps Dojo	3

5. Ejercicio 2. Equipos de trabajo participantes	4

6. Ejercicio 3. Cronograma, sesiones, recursos y tecnologías	5

7. Ejercicio 4. Métricas de desempeño	7

8. Ejercicio 4. Sistema de retroalimentación	8

9. Conclusiones	10

10. Referencias bibliográficas	10

# 1. Introducción

La cultura DevOps busca que los equipos de desarrollo, operaciones, bases de datos, calidad y seguridad compartan la responsabilidad del servicio y mejoren continuamente mediante la colaboración, la automatización y la medición (Kim et al., 2016). Un DevOps Dojo es un entorno de aprendizaje inmersivo en el que los equipos adquieren estas competencias trabajando sobre un reto real de su propio producto, guiados por mentores y sin poner en riesgo la producción (Microsoft, 2021).

Este documento planifica un Dojo de 12 semanas para una organización ficticia cuya aplicación se cae al superar los 5 000 usuarios concurrentes. No es un proyecto de migración tradicional: el equipo aprende a diagnosticar, optimizar y operar la aplicación en Kubernetes, de modo que la solución y las competencias permanezcan en la organización (DORA, 2024; Forsgren et al., 2018).

## 1.1. Contexto de la organización y reto del Dojo

NovaSoft Soluciones (organización ficticia, 120 empleados) opera un portal de autoservicio para clientes desarrollado en Laravel, desplegado en 10 servidores virtuales (4 vCPU y 8 GB cada uno) con PHP-FPM detrás de un balanceador Nginx, y con una base de datos MongoDB en replica set de tres nodos (MongoDB, Inc., s. f.). En los picos de quincena y fin de mes el portal alcanza unos 5 000 usuarios concurrentes; por encima de ese umbral los servidores se saturan de CPU, el nodo primario de MongoDB agota su memoria y se reinicia, y el servicio se interrumpe. El objetivo estratégico para 2027 es soportar una campaña comercial que duplicará la demanda (10 000 usuarios concurrentes) con una disponibilidad del 99,9 %.

| Indicador en el pico (línea base preliminar) | Valor | Causa probable observada |
| --- | --- | --- |
| Punto de quiebre de la aplicación | ≈ 5 000 usuarios | Capacidad fija: 10 nodos que no pueden crecer de forma automática. |
| CPU de los nodos Laravel | 92–98 % | Consultas repetidas sin caché y sesiones gestionadas en disco local. |
| Latencia p95 / errores 5xx | 1 900 ms / 12 % | Procesos PHP-FPM bloqueados esperando respuesta de MongoDB. |
| Conexiones al primario de MongoDB | ≈ 1 800 | Cada proceso PHP-FPM abre conexiones propias; todas las lecturas van al primario. |
| Caídas del servicio / tiempo de recuperación | 6 al mes / 95 min | Sin alertas tempranas; recuperación manual nodo por nodo. |
| Tiempo para añadir capacidad | 2 días | Alta manual de servidores y reconfiguración de Nginx. |
| Tiempo de despliegue | 120 min | Despliegue manual en 10 servidores con 10 min de indisponibilidad. |

Tabla 1. Situación inicial de NovaSoft Soluciones (datos ficticios).

Figura 1. Arquitectura actual frente a la arquitectura objetivo que construirá el equipo durante el Dojo.

# 2. Ejercicio 1. Objetivos del DevOps Dojo

## 2.1. Objetivo general

Desarrollar, en 12 semanas, las competencias del equipo del portal para diagnosticar problemas de rendimiento, optimizar el acceso a MongoDB y operar la aplicación Laravel en Kubernetes con autoescalado, de forma que, al finalizar el programa, el entorno de pre-producción soporte 10 000 usuarios concurrentes (el doble del punto de quiebre actual) con una latencia p95 inferior a 800 ms, menos del 1 % de errores y sin caídas del replica set. Este objetivo responde directamente a la meta estratégica de la campaña de 2027.

## 2.2. Objetivos específicos

| Objetivo específico (SMART) | Indicador y meta | Plazo |
| --- | --- | --- |
| OE1. Diagnosticar con datos el comportamiento del portal bajo carga. | Panel de observabilidad (Laravel, nodos y MongoDB) y prueba de carga que reproduce la caída a ≈ 5 000 usuarios. | Semana 2 |
| OE2. Optimizar el acceso a MongoDB con índices, caché y lecturas en secundarios. | Consultas p95 < 100 ms en las 20 más frecuentes; ≤ 800 conexiones al primario con 5 000 usuarios. | Semana 4 |
| OE3. Contenerizar la aplicación sin estado e integrarla en una canalización de CI. | Sesiones, caché y colas en Redis; imagen construida y probada en el 100 % de los cambios. | Semana 5 |
| OE4. Desplegar en Kubernetes con entrega continua. | Despliegue automatizado con Helm en ≤ 15 min, sin indisponibilidad; reversión en ≤ 5 min. | Semana 8 |
| OE5. Escalar automáticamente según la demanda. | HPA de 4 a 30 pods; nueva capacidad en < 3 min; 10 000 usuarios con p95 < 800 ms. | Semana 9 |
| OE6. Asegurar el clúster y la cadena de entrega. | RBAC mínimo, secretos cifrados, políticas de red y cero vulnerabilidades críticas. | Semana 10 |
| OE7. Garantizar la resiliencia ante fallos. | Ante la caída de un pod, un nodo o el primario de MongoDB, recuperación en < 1 min con errores < 1 %. | Semana 11 |
| OE8. Desarrollar competencias y colaboración entre áreas. | Evaluación técnica +25 %; asistencia ≥ 85 %; ≥ 80 % de acciones de mejora a tiempo. | Semanas 1-12 |

Tabla 2. Objetivos específicos, indicadores y plazos.

Los objetivos son alcanzables porque se trabaja sobre una sola aplicación, en pre-producción y con MongoDB fuera del clúster. La línea base se confirmará en las semanas 1 y 2.

# 3. Ejercicio 1. Beneficios esperados

| Beneficio | Justificación y contribución a la organización | Evidencia |
| --- | --- | --- |
| Escalabilidad bajo demanda | El autoescalado añade pods en minutos en lugar de servidores en días, lo que permite atender la campaña de 2027 sin sobredimensionar la infraestructura todo el año. | Usuarios concurrentes soportados; tiempo de escalado. |
| Disponibilidad y rendimiento | Al reducir la carga y las conexiones a MongoDB se elimina la causa de las caídas, Kubernetes reinicia los pods que fallan y las páginas responden rápido en el pico. Protege los ingresos y la reputación. | Caídas al mes; errores 5xx; latencia p95. |
| Uso eficiente de recursos | Hoy los 10 servidores funcionan todo el día aunque el pico dure pocas horas; con el HPA se usan 4 pods en horas valle y se crece solo cuando hace falta. | CPU media; horas de cómputo consumidas. |
| Despliegues sin interrupción | Las actualizaciones progresivas de Kubernetes eliminan los 10 minutos de corte por despliegue y permiten publicar cambios con más frecuencia. | Tiempo de despliegue; indisponibilidad. |
| Recuperación más rápida | Alertas tempranas, procedimientos documentados y prácticas de caos preparan al equipo para resolver incidencias en minutos. | Tiempo de recuperación (MTTR). |
| Competencias propias | El equipo aprende Kubernetes, rendimiento y MongoDB haciendo, lo que reduce la dependencia de consultores externos. | Evaluación técnica inicial y final. |
| Colaboración Dev-Ops-DBA | El problema es compartido: las consultas son de Desarrollo, la configuración es del DBA y la capacidad es de Operaciones. Resolverlo juntos rompe los silos. | Encuesta de colaboración; acciones completadas. |

Tabla 3. Beneficios esperados, justificación y evidencia.

Además, el Dojo desarrolla habilidades técnicas específicas en cada equipo (Kubernetes, optimización de MongoDB, pruebas de carga y seguridad), detalladas en la tabla 5.

# 4. Ejercicio 2. Alcance del DevOps Dojo

## 4.1. Áreas y sistema incluidos

El Dojo abarca el portal Laravel, su replica set de MongoDB (solo optimización y monitoreo) y las cinco áreas que intervienen en su ciclo de vida: Desarrollo, Operaciones, Bases de datos, Calidad y Seguridad. Las prácticas se realizan en pre-producción con datos anonimizados.

## 4.2. Temas y competencias que se cubrirán

| Bloque temático | Contenidos | Competencia esperada |
| --- | --- | --- |
| Observabilidad y rendimiento | Métricas, registros, paneles, pruebas de carga con k6 y punto de quiebre. | Diagnosticar cuellos de botella con datos. |
| MongoDB | Perfilador, explain(), índices, conexiones, preferencias de lectura y elecciones de primario. | Optimizar consultas y configurar el acceso al replica set. |
| Laravel sin estado | Sesiones, caché y colas en Redis; configuración por variables; ajuste de PHP-FPM. | Preparar la aplicación para escalar horizontalmente. |
| Contenedores e integración continua | Imagen multietapa, pruebas con PHPUnit, análisis estático y registro de imágenes. | Construir artefactos reproducibles y probados. |
| Kubernetes | Pods, Deployments, Services, Gateway API, ConfigMaps, Secrets, sondas, Jobs y CronJobs. | Desplegar y operar la aplicación en un clúster. |
| Entrega continua | Helm, despliegue progresivo y reversión. | Publicar cambios sin interrupción. |
| Autoescalado | Requests y limits, HPA, PodDisruptionBudget y planificación de capacidad. | Ajustar la capacidad a la demanda. |
| DevSecOps | RBAC, políticas de red, secretos, análisis de imágenes. | Aplicar seguridad en el clúster y la canalización. |
| Resiliencia y cultura | Pruebas de caos, procedimientos de incidencias, retrospectivas sin culpables. | Responder a fallos y aprender de ellos. |

Tabla 4. Plan de temas y competencias del Dojo.

## 4.3. Entregables y elementos fuera del alcance

Entregables: diagnóstico y línea base de carga; índices y configuración optimizada de MongoDB; aplicación sin estado en contenedores; canalización CI/CD con chart de Helm; despliegue en Kubernetes con autoescalado; controles de seguridad; panel y alertas; procedimientos de incidencias; e informe final con un plan de migración a producción y criterios de decisión.

Fuera del alcance: la migración a producción (se hará en una segunda fase con despliegue gradual), ejecutar MongoDB dentro de Kubernetes, fragmentar la base de datos (sharding) y reescribir la aplicación.

# 5. Ejercicio 2. Equipos de trabajo participantes

Participará un equipo multidisciplinario de nueve personas y tres roles de apoyo:

| Equipo o rol | N.º | Responsabilidades en el Dojo | Motivo de la selección | Beneficio de su formación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Desarrollo Laravel | 4 | Hacer la aplicación sin estado, optimizar consultas, crear pruebas y el chart de Helm. | Escriben las consultas que saturan MongoDB y generan la mayoría de los cambios. | Diseñar aplicaciones escalables y entender su impacto en producción. |
| Operaciones y plataforma | 2 | Construir el clúster, la entrada de tráfico, el autoescalado y la observabilidad. | Administran hoy los 10 servidores y el balanceador Nginx. | Pasar de administrar servidores a operar una plataforma automatizada. |
| Base de datos (DBA) | 1 | Analizar consultas, crear índices y configurar el replica set. | MongoDB es el punto de fallo principal. | Trabajar con Desarrollo desde el diseño y no solo al resolver caídas. |
| Calidad y rendimiento | 1 | Diseñar las pruebas de carga y los criterios de aceptación. | Validará con datos si se cumple la meta de 10 000 usuarios. | Automatizar pruebas de rendimiento en la canalización. |
| Seguridad | 1 | Definir RBAC, políticas de red y gestión de secretos. | Kubernetes introduce nuevos riesgos de acceso. | Integrar la seguridad desde el inicio. |
| Patrocinador (gerente de TI) | 1 | Aprobar recursos y decidir la migración a producción. | Autoridad sobre presupuesto y prioridades. | Decidir con evidencias. |
| Coordinador del Dojo | 1 | Planificar sesiones, medir y gestionar la retroalimentación. | Líder técnico con experiencia en proyectos. | Capacidad para replicar el Dojo. |
| Mentor Kubernetes (externo) | 1 | Guiar las prácticas y revisar la arquitectura. | Aporta experiencia que el equipo aún no tiene. | Transfiere conocimiento al equipo. |

Tabla 5. Equipos participantes, responsabilidades y justificación.

## 5.1. Criterios de selección y coordinación

Se seleccionó a quienes tienen relación directa con el portal o sus incidencias, combinando perfiles júnior y sénior, con disponibilidad de 6 horas semanales acordada con cada jefe de área y disposición para actuar como agentes de cambio en la segunda fase. El equipo trabajará en tríos mixtos (desarrollo, operaciones y DBA o calidad), con una reunión de seguimiento de 15 minutos a mitad de semana y un tablero con responsable, fecha y criterio de aceptación de cada tarea. Los obstáculos que requieran recursos se escalarán al patrocinador.

# 6. Ejercicio 3. Cronograma, sesiones, recursos y tecnologías

## 6.1. Cronograma de sesiones

El Dojo se realizará del 12 de abril al 2 de julio de 2027, con una sesión semanal los miércoles de 9:00 a 13:00 h (48 horas) y 2 horas semanales de práctica. La secuencia es deliberada: primero medir, después optimizar y por último escalar con el HPA (The Kubernetes Authors, s. f.), porque escalar una aplicación ineficiente solo multiplica las conexiones a MongoDB.

| Sem. | Fechas | Sesión y objetivo de aprendizaje | Actividad práctica | Entregable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12-16 abr | Observabilidad. Medir el comportamiento del sistema. | Instalar Prometheus, Grafana, Loki y el exportador de MongoDB. | Panel inicial |
| 2 | 19-23 abr | Pruebas de carga. Encontrar el punto de quiebre. | Crear escenarios k6 y reproducir la caída con 5 000 usuarios. | Línea base |
| 3 | 26-30 abr | MongoDB. Optimizar consultas y conexiones. | Usar el perfilador y explain(), crear índices y configurar lecturas en secundarios. | Índices y configuración |
| 4 | 3-7 may | Laravel sin estado. Preparar la aplicación para escalar. | Mover sesiones, caché y colas a Redis; ajustar PHP-FPM; repetir la prueba. | Segunda medición |
| 5 | 10-14 may | Contenedores y CI. Construir artefactos probados. | Crear la imagen multietapa y la canalización con PHPUnit. | Imagen versionada |
| 6 | 17-21 may | Fundamentos de Kubernetes. Comprender sus objetos. | Desplegar el portal en un clúster local (kind). | Manifiestos base |
| 7 | 24-28 may | Kubernetes en pre-producción. Operar la aplicación completa. | Configurar Gateway API, workers, CronJob y migraciones como Job. | Portal en el clúster |
| 8 | 31 may-4 jun | Helm y entrega continua. Desplegar sin interrupción. | Crear el chart y automatizar el despliegue y la reversión. | Canalización CD |
| 9 | 7-11 jun | Autoescalado. Ajustar la capacidad a la demanda. | Definir requests y el HPA; prueba escalonada de 5 000 a 10 000 usuarios. | HPA validado |
| 10 | 14-18 jun | DevSecOps. Proteger el clúster. | RBAC, políticas de red hacia MongoDB, secretos y Trivy. | Informe de seguridad |
| 11 | 21-25 jun | Resiliencia. Responder a fallos. | Eliminar pods, drenar un nodo y forzar una elección de primario en MongoDB. | Procedimientos de incidencias |
| 12 | 28 jun-2 jul | Evaluación y cierre. Demostrar los resultados. | Prueba final con 10 000 usuarios, comparación y presentación. | Informe y plan de migración |

Tabla 6. Cronograma de sesiones del DevOps Dojo.

| Actividad | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Observabilidad y línea base |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Optimización de MongoDB y Laravel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contenedores e integración continua |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kubernetes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Helm y entrega continua |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Autoescalado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DevSecOps |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Resiliencia e incidencias |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Evaluación final |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pruebas de carga (medición) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Retrospectivas y encuestas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Informe al patrocinador |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Figura 2. Diagrama de Gantt del DevOps Dojo.

## 6.2. Estructura de cada sesión

Cada sesión sigue la secuencia: teoría (30 min), demostración (30 min), ejercicio práctico en tríos (120 min), revisión de entregables (30 min) y retrospectiva con encuesta (30 min).

## 6.3. Recursos y tecnologías

| Tipo | Recursos necesarios |
| --- | --- |
| Humanos | Coordinador, mentor externo (48 h de sesión y 24 h de apoyo), 9 participantes con 6 h semanales y patrocinador. |
| Infraestructura | Clúster Kubernetes de pre-producción (3 nodos de control y 6 de trabajo de 8 vCPU y 16 GB), copia del replica set de MongoDB con datos anonimizados, servidor Redis y 2 máquinas generadoras de carga. |
| Físicos y documentales | Sala con proyector; portátiles con Docker y kind; guías de laboratorio, criterios de aceptación y plantillas de retrospectiva y de incidencias. |

Tabla 7. Recursos del Dojo.

| Área | Tecnología propuesta | Uso en el Dojo |
| --- | --- | --- |
| Código y CI/CD | GitLab y GitLab CI/CD | Repositorio, revisiones, canalizaciones y registro de imágenes. |
| Calidad | PHPUnit y Larastan | Pruebas automatizadas y análisis estático de Laravel. |
| Contenedores | Docker (kind para prácticas locales) | Imagen PHP-FPM y Nginx reproducible. |
| Orquestación | Kubernetes (RKE2), Helm y Gateway API | Despliegue, entrada de tráfico y versionado de la configuración. |
| Escalado | HPA y metrics-server | Ajuste automático del número de pods según la CPU. |
| Datos | MongoDB 7 (replica set) y Redis | Base de datos optimizada; sesiones, caché y colas. |
| Pruebas de carga | k6 | Simulación de 5 000 a 10 000 usuarios concurrentes. |
| Observabilidad | Prometheus, Grafana, Loki y MongoDB Exporter | Métricas, registros, paneles y alertas. |
| Seguridad | Trivy, Sealed Secrets y NetworkPolicies | Vulnerabilidades, secretos cifrados y aislamiento de red. |

Tabla 8. Tecnologías del Dojo.

# 7. Ejercicio 4. Métricas de desempeño

Las métricas combinan indicadores de capacidad y confiabilidad del portal, las métricas DORA de entrega de software (Forsgren et al., 2018) y los indicadores de aprendizaje. Todas las pruebas de carga se ejecutan con el mismo escenario k6 para que los resultados sean comparables:

| Indicador (objetivo) | Fórmula o método | Base | Meta | Fuente | Frec. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Usuarios concurrentes soportados (OG, OE5) | Máximo de usuarios con p95 < 800 ms y errores < 1 % en la prueba escalonada. | ≈ 5 000 | ≥ 10 000 | k6 | S2, S4, S9, S12 |
| Latencia p95 en el pico (OG) | Percentil 95 del tiempo de respuesta con 5 000 usuarios. | 1 900 ms | < 500 ms | k6 y Grafana | Por prueba |
| Tasa de errores 5xx (OG) | Respuestas 5xx ÷ total de respuestas × 100. | 12 % | < 1 % | Gateway y Prometheus | Por prueba |
| Conexiones al primario (OE2) | Máximo de conexiones activas con 5 000 usuarios. | ≈ 1 800 | ≤ 800 | MongoDB Exporter | Por prueba |
| Tiempo de escalado (OE5) | Tiempo desde que se supera el 65 % de CPU hasta que los nuevos pods reciben tráfico. | 2 días | < 3 min | Prometheus | Por prueba |
| Tiempo de despliegue (OE4) | Mediana desde el inicio del despliegue hasta superar las sondas de salud. | 120 min | ≤ 15 min | GitLab CI/CD | Semanal |
| Tasa de fallos de cambios (OE4) | Despliegues que requieren reversión ÷ total × 100. | 20 % | ≤ 10 % | GitLab | Semanal |
| Tiempo de recuperación (OE7) | Mediana desde el fallo inyectado hasta el servicio normal. | 95 min | < 1 min | Grafana | S11 y S12 |
| Vulnerabilidades críticas (OE6) | Vulnerabilidades críticas abiertas en imágenes. | Sin medir | 0 | Trivy | Por ejecución |
| Competencias y participación (OE8) | Prueba práctica final frente a inicial; asistencia; acciones a tiempo. | S1 | +25 %; ≥ 85 %; ≥ 80 % | Evaluación y tablero | S1, S12 y semanal |

Tabla 9. Métricas de desempeño del DevOps Dojo.

## 7.1. Método de medición y análisis

Los datos se extraerán automáticamente de k6, Prometheus, GitLab y Trivy hacia un panel compartido de Grafana; en la semana 1 se documentará la fórmula, la fuente y el responsable de cada indicador. El análisis se hará en tres niveles:

- Operativo (semanal): el equipo revisa los resultados de las pruebas y los fallos de la canalización en la retrospectiva.

- Táctico (quincenal): el coordinador compara cada prueba de carga con la anterior; si un indicador no mejora, se analiza la causa antes de avanzar al siguiente bloque.

- Estratégico (semana 12): el patrocinador decide la migración a producción si se cumplen las metas de usuarios, latencia, errores y recuperación.

# 8. Ejercicio 4. Sistema de retroalimentación

El sistema sigue un ciclo de cinco pasos que se repite al terminar cada sesión:

| 1. Recolectar | → | 2. Consolidar | → | 3. Analizar y priorizar | → | 4. Aplicar | → | 5. Verificar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Figura 3. Ciclo de retroalimentación aplicado al término de cada sesión.

## 8.1. Recolección

Al cierre de cada sesión, los participantes responden una encuesta anónima de 3 minutos con una escala del 1 (muy en desacuerdo) al 5 (muy de acuerdo):

| N.º | Pregunta | Dimensión |
| --- | --- | --- |
| P1 | Los objetivos de aprendizaje de la sesión fueron claros. | Contenido |
| P2 | El ejercicio me ayudó a entender el problema de escalabilidad del portal. | Relevancia |
| P3 | La dificultad del ejercicio fue adecuada. | Dificultad |
| P4 | Me siento capaz de aplicar lo aprendido sin ayuda. | Confianza |
| P5 | El clúster y las herramientas funcionaron correctamente. | Recursos |
| P6 | (Abierta) ¿Qué cambiarías para la próxima sesión? | Mejora |

Tabla 10. Encuesta de cierre de sesión.

Se complementa con la retrospectiva (¿qué funcionó?, ¿qué nos dificultó? y ¿qué cambiamos?), el registro de obstáculos del tablero y la revisión de entregables.

## 8.2. Análisis y reglas de ajuste

El coordinador consolida los resultados en 24 horas, calcula la media de cada pregunta y agrupa los comentarios por categoría. Se aplican estas reglas:

- Media menor de 3,5 en P1 o P3: el mentor rediseña el ejercicio y lo repasa al inicio de la siguiente sesión.

- Media menor de 3,5 en P4: se programa una práctica de refuerzo de una hora en la semana.

- Media menor de 4,0 en P5: Operaciones corrige el entorno antes de la siguiente sesión.

- Si una prueba de carga no mejora respecto a la anterior: se dedica la primera hora de la siguiente sesión a analizar la causa en equipo.

## 8.3. Aplicación, seguimiento y evaluación

Cada retrospectiva termina con un máximo de tres acciones (problema, acción, responsable, fecha y evidencia), que se verifican al inicio de la sesión siguiente. El patrocinador recibe un informe quincenal. El sistema será eficaz si el 80 % responde cada encuesta, el 80 % de las acciones se completa a tiempo y la media de la encuesta aumenta a lo largo del programa.

# 9. Conclusiones

Organizar el Dojo alrededor de un reto real, la caída del portal por encima de los 5 000 usuarios, hace que cada sesión produzca un avance medible sobre un problema del negocio. La propuesta parte de una idea central: Kubernetes por sí solo no resuelve el problema. Si se escalara la aplicación sin optimizar MongoDB, el aumento de pods multiplicaría las conexiones y la base de datos caería antes. Por eso el cronograma avanza de forma progresiva: medir, optimizar, contenerizar, orquestar, escalar y comprobar la resiliencia, con objetivos SMART, un equipo multidisciplinario que incluye al DBA y un alcance delimitado a pre-producción.

Las métricas permitirán demostrar con datos si se alcanzan los 10 000 usuarios, y la retroalimentación corregirá el programa cada semana. Se recomienda aprobar la migración a producción solo si se cumplen las metas, y realizarla de forma gradual.

# 10. Referencias bibliográficas

DORA. (2024). Accelerate State of DevOps Report 2024. Google Cloud. https://dora.dev/dora-report-2024

Forsgren, N., Humble, J. y Kim, G. (2018). Accelerate: The science of lean software and DevOps: Building and scaling high performing technology organizations. IT Revolution Press.

Kim, G., Humble, J., Debois, P. y Willis, J. (2016). The DevOps handbook: How to create world-class agility, reliability, and security in technology organizations. IT Revolution Press.

Microsoft. (2021, 7 de mayo). Intro of DevOps Dojo. Azure DevOps Blog. https://devblogs.microsoft.com/devops/intro-of-devops-dojo/

MongoDB, Inc. (s. f.). Replication. MongoDB Manual. Recuperado el 28 de octubre de 2026, de https://www.mongodb.com/docs/manual/replication/

The Kubernetes Authors. (s. f.). Horizontal Pod Autoscaling. Kubernetes Documentation. Recuperado el 28 de octubre de 2026, de https://kubernetes.io/docs/tasks/run-application/horizontal-pod-autoscale/